PRO-PFE

Plan de Validation des Tests (PVT)

Cadre de validation pour le projet IBlog

| Projet | IBlog - Plateforme web communautaire de blogging |
| --- | --- |
| Date du document | 3 mai 2026 |
| Périmètre | Validation fonctionnelle, intégration et cas limites |
| Statut | Version livrable |
| Note | Sécurité et performance traitées séparément par l'équipe |

Ce document est rédigé à partir du dépôt IBlog et des résultats de la suite de tests automatisés observables dans l'espace de travail.

# Sommaire

1. Résumé exécutif

2. Objectifs du test

3. Portée des tests

4. Planning de validation

5. Outils et environnement

6. Stratégie et types de tests

7. Jeux d'essai

8. Critères de validation

# Résumé exécutif

Le présent PVT définit la stratégie de validation du projet IBlog, une application web PHP/MySQL orientée blogging communautaire. Le système couvre l'authentification, la publication d'articles, la recherche, la gestion des communautés, l'administration des utilisateurs et les interactions sociales autour des articles.

Le présent travail couvre la validation fonctionnelle, l'intégration et les cas limites automatisés. Les tests de sécurité offensive et de performance sont hors du périmètre de ce document et seront traités par d'autres membres de l'équipe.

Le dépôt fournit une suite PHPUnit active structurée en trois niveaux: tests unitaires, tests d'intégration et tests avancés. Le plan présenté ici formalise ce périmètre, les données d'essai, les critères de conformité et les livrables attendus pour la campagne de validation.

# 1. Objectifs du test

Vérifier la conformité des fonctionnalités principales avec les comportements attendus.

Détecter rapidement les régressions sur les flux critiques du backend et des API.

Confirmer la robustesse du système face aux cas limites et aux entrées invalides.

Établir une base de validation répétable avant livraison académique ou démonstration.

# 2. Portée des tests

## 2.1 Fonctionnalités incluses

Inscription, connexion, récupération de mot de passe et gestion de session.

Gestion des utilisateurs et opérations d'administration.

Création, mise à jour, suppression logique et lecture des articles.

Commentaires, likes, sauvegarde d'articles et consultation des listes sauvegardées.

Recherche d'articles et de profils avec modes Articles, People et All.

Communautés, adhésion, fils de discussion premium et messagerie associée.

Pagination, validation d'entrées et cohérence des réponses JSON.

## 2.2 Fonctionnalités exclues

Campagnes offensives de sécurité: injection SQL, XSS, fuzzing ou audit de durcissement.

Tests de charge, mesures de latence sous concurrence et benchmark de performance.

Validation exhaustive cross-browser de l'interface utilisateur.

Vérification production réelle des flux SMTP ou d'une infrastructure externe.

# 3. Planning de validation en

| Phase | Activités prévues | Période |
| --- | --- | --- |
| Préparation | Mise à plat du dépôt, revue du périmètre et des suites actives | 1 mai 2026 |
| Conception | Structuration des scénarios, jeux d'essai et critères d'acceptation | 1-2 mai 2026 |
| Exécution | Lancement des suites Unit, Integration et Advanced | 2-3 mai 2026 |
| Consolidation | Analyse des résultats et rédaction des rapports | 3 mai 2026 |

# 4. Outils et environnement

| Élément | Description |
| --- | --- |
| Langage / runtime | PHP 8.2.12 |
| Cadre d'exécution | XAMPP en environnement local |
| Base de données | MySQL via phpMyAdmin |
| Outil principal de test | PHPUnit 11.5.55 |
| Références du dépôt | phpunit.xml, tests/Unit, tests/Integration, tests/Advanced |
| Observation complémentaire | Navigateur + DevTools pour vérifications ponctuelles si nécessaire |

# 5. Stratégie et types de tests

## 5.1 Tests unitaires

Les tests unitaires ciblent les contrôleurs et repositories isolés. Ils valident les helpers d'authentification, les opérations CRUD de base, les adaptations de schéma et certains comportements de compatibilité hérités du dossier backend.

## 5.2 Tests d'intégration

Les tests d'intégration vérifient les flux complets entre API, session, base de données et sérialisation de réponse. Le périmètre couvre l'authentification, la gestion des articles, l'administration, la recherche, la pagination et les communautés.

## 5.3 Tests avancés et cas limites

Les tests avancés se concentrent sur les entrées invalides, les méthodes HTTP non autorisées, les identifiants erronés, les charges utiles malformées, la normalisation des chemins hérités et la stabilité générale des API.

## 5.4 Exemples de scénarios représentatifs

| ID | Scénario | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| TV-01 | Inscription valide | Création du compte et ouverture de session |
| TV-02 | Mot de passe faible à l'inscription | Rejet avec message de validation |
| TV-03 | Publication d'un article complet | Article publié et visible dans le flux |
| TV-04 | Modification d'un article d'un autre utilisateur | Rejet avec contrôle d'accès |
| TV-05 | Recherche par mot-clé d'article | Retour des résultats pertinents |
| TV-06 | Accès aux threads par un non-membre | Refus d'accès |
| TV-07 | Pagination sur une dernière page partielle | Retour du sous-ensemble restant |
| TV-08 | Action API inconnue | Réponse d'erreur explicite et stable |

# 6. Jeux d'essai

| Jeu d'essai | Description |
| --- | --- |
| Utilisateur invité | Aucune session ouverte pour valider les refus d'accès. |
| Utilisateur gratuit | Compte standard utilisé pour les tests fonctionnels courants. |
| Utilisateur premium | Compte autorisé aux fonctionnalités premium des communautés. |
| Administrateur | Compte avec isAdmin = 1 pour le périmètre back-office. |
| Article publié | Article créé par un autre utilisateur pour les tests de lecture et de sauvegarde. |
| Brouillon personnel | Article non publié servant aux tests de reprise et d'édition. |
| Communauté existante | Communauté avec adhésion et discussions activées. |
| Jeton de réinitialisation | Cas valide et cas expiré pour le mot de passe oublié. |

# 7. Critères de validation

Chaque test automatisé du périmètre actif doit se terminer sans échec bloquant.

Les codes HTTP, messages d'erreur et écritures en base doivent correspondre au scénario attendu.

Aucune erreur fatale PHP, corruption de données ou incohérence de session ne doit apparaître.

Le rapport final doit citer les chiffres réels d'exécution et les limites du périmètre.

Livrables attendus: ce PVT, un rapport final d'exécution, la commande de lancement de la suite PHPUnit et les chiffres consolidés par famille de tests.