PRO-PFE

Rapport Final de Validation des Tests

Exécution réelle de la campagne de validation IBlog

| Projet | IBlog - Plateforme web communautaire de blogging |
| --- | --- |
| Date du document | 3 mai 2026 |
| Périmètre | Validation fonctionnelle, intégration et cas limites |
| Statut | Version livrable |
| Note | Sécurité et performance traitées séparément par l'équipe |

Ce document est rédigé à partir du dépôt IBlog et des résultats de la suite de tests automatisés observables dans l'espace de travail.

# Sommaire

1. Introduction

2. Rappel des objectifs et du périmètre

3. Méthodologie d'exécution

4. Exécution des tests et résultats

5. Synthèse et recommandations

Annexe A. Commandes et chiffres clés

# 1. Introduction

Ce rapport présente les résultats observés lors de l'exécution effective de la suite de tests automatisés du projet IBlog. Il s'appuie sur les fichiers du dépôt, sur la configuration active de PHPUnit et sur une exécution confirmée localement le 3 mai 2026.

Le présent travail couvre la validation fonctionnelle, l'intégration et les cas limites automatisés. Les tests de sécurité offensive et de performance sont hors du périmètre de ce document et seront traités par d'autres membres de l'équipe.

# 2. Rappel des objectifs et du périmètre

Valider les flux critiques d'authentification, d'administration et de gestion de session.

Confirmer les opérations de publication, modification, suppression logique et interaction sur les articles.

Vérifier la recherche, la pagination, les communautés et les règles d'accès premium.

Contrôler la robustesse des API face aux méthodes interdites et aux données invalides.

# 3. Méthodologie d'exécution

## 3.1 Outils utilisés

PHPUnit 11.5.55 pour l'automatisation de la campagne.

PHP 8.2.12 comme runtime d'exécution.

XAMPP et MySQL/phpMyAdmin comme environnement local de référence.

Analyse du dépôt et des fichiers de tests pour relier chaque suite à son périmètre réel.

## 3.2 Environnement de test

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Machine d'exécution | Poste local de développement |
| Date d'exécution confirmée | 3 mai 2026 |
| Configuration active | phpunit.xml à la racine du dépôt |
| Suites actives | Unit, Integration, Advanced |
| Suites non actives | Aucune suite Performance active dans la configuration courante |

## 3.3 Données de test

Les jeux d'essai couvrent plusieurs profils utilisateurs, des articles publiés et brouillons, des communautés existantes, des identifiants invalides, des tokens de réinitialisation et diverses charges utiles JSON destinées à éprouver les API.

## 3.4 Méthode

Exécution de la suite complète via la commande vendor\bin\phpunit.bat.

Exécution complémentaire des suites Unit, Integration et Advanced séparément pour isoler les statistiques.

Consolidation des résultats et traduction en lecture académique structurée.

# 4. Exécution des tests et résultats

## 4.1 Synthèse globale

| Indicateur | Valeur observée |
| --- | --- |
| Statut global | Réussi |
| Total des tests | 84 |
| Total des assertions | 471 |
| Échecs | 0 |
| Erreurs | 0 |
| Date de confirmation | 3 mai 2026 |

La campagne automatisée s'est terminée sans échec. Les résultats confirment la stabilité du périmètre backend validé par PHPUnit dans l'état actuel du dépôt.

## 4.2 Résultats par suite

| Suite | Tests | Assertions | Lecture métier | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | 13 | 143 | Contrôleurs et repositories isolés | Réussi |
| Integration | 37 | 180 | Flux complets API, session, base et sérialisation | Réussi |
| Advanced | 34 | 148 | Cas limites, méthodes invalides et régressions | Réussi |

## 4.3 Résultats fonctionnels majeurs

| Domaine | Scénarios couverts | Constat |
| --- | --- | --- |
| Authentification | Inscription, connexion, doublon email, mot de passe faible, reset valide/expiré | Comportements conformes |
| Administration | Accès invité refusé, création et mise à jour d'utilisateurs, auto-suppression bloquée | Conforme |
| Articles | Publication, brouillon, édition propriétaire, suppression logique, commentaires, likes, sauvegarde | Conforme |
| Recherche | Recherche article, mode People, absence de résultats, caractères spéciaux | Conforme |
| Communautés | Adhésion, non-duplication, accès aux threads, limitation premium | Conforme |
| Pagination | Première page, dernière page partielle, taille variable, liste vide | Conforme |

## 4.4 Cas limites et robustesse

Les requêtes GET interdites sur certaines API sont correctement rejetées.

Les identifiants d'articles inconnus ou invalides ne provoquent pas de corruption de données.

Les charges utiles de couverture malformées sont refusées.

Les actions inconnues retournent une erreur explicite plutôt qu'un comportement silencieux.

La recherche continue à se comporter proprement avec des caractères spéciaux ou une base indisponible.

# 5. Synthèse et recommandations

## 5.1 Points forts

La suite automatisée couvre un périmètre métier large et cohérent pour un projet PHP natif.

Les scénarios critiques d'authentification, d'articles, de recherche et de communautés sont protégés par des tests répétables.

Aucun défaut bloquant n'a été observé dans le périmètre exécuté le 3 mai 2026.

## 5.2 Limites du présent rapport

Ce rapport ne constitue pas un audit de sécurité offensif.

Aucune campagne de charge ou de mesure de performance sous concurrence n'est documentée ici.

Les aspects purement visuels de l'interface n'ont pas fait l'objet d'une preuve exhaustive dans cette campagne automatisée.

## 5.3 Recommandations

Conserver la suite PHPUnit comme socle de non-régression et l'exécuter à chaque livraison.

Ajouter ultérieurement une suite Performance active si l'équipe souhaite industrialiser ce volet dans le dépôt.

Compléter ce rapport par le livrable sécurité et le livrable performance rédigés par les autres membres.

# Annexe A. Commandes et chiffres clés

Commande: Commande globale exécutée: vendor\bin\phpunit.bat

Détail: Suites détaillées exécutées séparément: --testsuite Unit, --testsuite Integration, --testsuite Advanced.

| Commande | Résultat |
| --- | --- |
| vendor\bin\phpunit.bat | OK - 84 tests, 471 assertions |
| vendor\bin\phpunit.bat --testsuite Unit | OK - 13 tests, 143 assertions |
| vendor\bin\phpunit.bat --testsuite Integration | OK - 37 tests, 180 assertions |
| vendor\bin\phpunit.bat --testsuite Advanced | OK - 34 tests, 148 assertions |